## Slide 1
Укрупненная схема работы над проектом
1
Инвестор и собственник
Совет акционеров
Высший уровень принятия решений
Внутренний функциональный заказчик:
CEO Маркетинг, Инфраструктура
Представитель банка на уровне принятия решений и формулирования задач от акционеров
Команда по созданию иммерсивной среды
Разработка экспозиции, продакшен
контента и мультимедиа оснащения
Управление
продуктом
Обеспечивает концептуальную целостность,
качество и последовательность проекта
Управление
реализацией /
Управляющая
компания
Представитель Банка на операционном уровне и руководитель команды реализации, курирующий сроки, разрешения и бюджет
Технический заказчик
(Project Management Contractor)
Генеральный подрядчик управления проектом, организующий процессы согласования и строительства
Генеральный проектировщик
(Architect of Record)
Перевод концепции в проектную и рабочую документацию с учетом нормативной базыв РФ
Генеральный подрядчик
Отвечает за процессы строительства
Разработчики концепции
(Lead Design Author)
Авторы архитектурного облика проекта и философии пространства
Разработчики
по другим направлениям
Дизайн
интерьеров
Благоустройство
Архитектурная
подсветка

## Slide 2
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
• Единый центр ответственности
• Разделение концепции и реализации
• Прозрачность бюджета и сроков
• Контроль качества и рисков
• Сохранение авторского замысла
• Учет исторического центра Москвы
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
• Организация практической реализации проекта
• Градостроительный аудит и разрешительная стратегия
АГК, ТЭП, АГР, ПЗЗ, ГПЗУ, ГЗК, РнС / реконструкция Организация тендеров и закупочных процедур
• Координация Концептуального куратора, Технического заказчика, генпроектировщика, генподрядчика и всех других участников проекта
• Отделка и оборудование
• Бюджет, сроки, качество, управление рисками, отчетность
Функциональный контур УК
ОТДЕЛКА (Fit-Out) И ОБОРУДОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОМПЛЕКСА
• РСР по Отделке и Оборудованию (Fit-Out)
• Мультимедийные системы
• ИТ-системы
• Системы безопасности
• Системы диспетчеризации инженерного оборудования
• Функциональный оператор
ОТДЕЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ
• Концептуальный куратор: что создаем
• УК: как реализуем
• Архитектор: авторская идея
• Генпроектировщик РФ: проектная ответственность
• Технический заказчик: функции в пределах требований ГрК РФ
СПЕЦИФИКА ПРОЕКТА
• Исторический центр Москвы
• Реконструкция / глубокая реконструкция
• Доходный дом и имущественный контур
• Зоны охраны, археология, ДКН
• Повышенное внимание города и общественности
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТУР
• Оператор / арендаторы
• Эксплуатирующая компания
• Facility management
• Операционная модель и требования к проектированию
• Передача объекта в эксплуатацию
2
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
Техническое сопровождение реализации, ИРД, ПИР, СМР, СК, взаимодействие с надзором, ЗОС, Акт ввода
ПРОЕКТНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Изыскания и обследования
• СТУ МЧС
• Историко-культурные экспертизы
• Археология и мониторинг
• Научно-техническое сопровождение
• Кадастровый инженер / БТИ
ИНЖЕНЕРИЯ И РЕСУРСЫ
• ТУ и техническое подключение
• Вынос / отключение сетей
ГЕНПОДРЯДЧИК
• Реконструкция
• Демонтаж сложных конструкций
• СМР и поставки
• Субподрядчики, ОТ и ТБ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Технический надзор
• Контроль объемов и качества
• Контроль сроков
• Приемка работ
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК РФ
• АГК, АГР
• Проект и Рабочая документация
• Адаптация решений Иностранного архитектора
• Дизайн и концепция интерьеров
• Экспертизы и проектная ответственность
• BIM
• Сметная документация
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
• Архитектурно-градостроительный облик
• Цифровой двойник
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ГЗК)
• АГК, АГР, ТЭП, ПЗЗ, ГПЗУ
• Ключевые решения
• Рассмотрение проекта
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
• Зоны охраны ОКН
• Историко-культурная экспертиза
• Археология и культурный слой
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА
• Консультационные услуги
• Экспертиза проектной документации
МОСГОССТРОЙНАДЗОР
• РнР
• Контроль строительства
• ЗОС и ввод
РЕСУРСНОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• ТУ
• Подключение к сетям
• Согласование проектов
СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР