## Slide 1
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Объект реконструкции → мультимедийный центр, г. Москва
ИНВЕСТОР / СОБСТВЕННИК / ЗАКАЗЧИК
• Стратегические решения и утверждение ключевых параметров проекта
• Утверждение бюджета, сроков, договорной модели и участников
• Имущественный и правовой контур ( в т.ч. Доходный дом / РПИ / юрлица Заказчика)
• Юридическое сопровождение и защита интересов Заказчика
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ / КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
• Ключевые решения по проекту
• Контроль бюджета, сроков и рисков
• Утверждение существенных изменений
• Утверждение тендеров по выбору исполнителей и закупкам на проект
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ КУРАТОР
концептуальный / архитектурно-стратегический куратор
• Архитектурная и содержательная концепция проекта
• Куратор иностранного архитектора Иностранный архитектор
• Сопровождение schemic design и сохранение design intent
• Участие в выборе российского генпроектировщика
• Координация мультимедийного консультанта по мультимедийной концепции
• Презентация Мэру / публичная и коммуникационная рамка
Архитектор
• Иностранный архитектор
• Авторская идея / design intent
• Schematic design
Мультимедийный консультант
• Мультимедийная и содержательная концепция
• Консультации
• Неформальный статус
• Дальнейший статус уточняется
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
управляющая компания / fee-девелопер
• Организация практической реализации проекта
• Градостроительный аудит и разрешительная стратегия
ПЗЗ, ППЗ, ГЗК, АГР, ИРД, РпС / реконструкция
• Организация тендеров и закупочных процедур
• Координация технического заказчика, генпроектировщика,
генподрядчика и других участников проекта
• Бюджет, сроки, качество, риски, отчетность
• Организация строительства, ЗОС, разрешение на ввод
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
• Техническое сопровождение реализации, ИРД, стройконтроль, взаимодействие с надзором
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК РФ
• Проектная и рабочая документация
• Адаптация решений Иностранный архитектор
• Экспертизы и проектная ответственность
• BIM / сметная документация
ПРОЕКТНЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Изыскания и обследования
• Историко-культурные экспертизы
• Археология и мониторинг
• Инженерные консультации
• Кадастровый инженер / БТИ
• Геотехнический консультант
• Транспортный консультант
• Фасадный консультант
• Сметный консультант
ИНЖЕНЕРИЯ И РЕСУРСЫ
• ТУ и техническое подключение
• Вынос / отключение сетей
• Инженерные системы
• Пожарная безопасность
ГЕНПОДРЯДЧИК
• Глубокая реконструкция
• Демонтаж сложных конструкций
• СМР и поставки
• Субподрядчики, ОТ и ТБ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Технический надзор
• Контроль качества
• Контроль сроков
• Приемка работ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
• Планирование и бюджет
• Управление рисками
• Отчетность
• Документооборот
СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР (г. Москва)
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ г. МОСКВЫ
• АГР
• Архитектурно-градостроительный облик
• Цифровой двойник
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ (ГЗК)
• ПЗЗ / параметры
• Ключевые решения
• Рассмотрение проекта
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г. МОСКВЫ
• Зоны охраны ОКН
• Историко-культурная экспертиза
• Археология и культурный слой
МОСГОСЭКСПЕРТИЗА
• Экспертиза проектной документации
• Сметная стоимость
• Экспертиза достоверности
МОСГОССТРОЙНАДЗОР
• РпС / начало работ
• Контроль строительства
• ЗОС и ввод
РЕСУРСНОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• ТУ
• Подключение к сетям
• Согласование проектов
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
• Единый центр ответственности
• Разделение концепции и реализации
• Прозрачность бюджета и сроков
• Контроль качества и рисков
• Сохранение авторского замысла
• Учет исторического центра Москвы
ОТДЕЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ
• Концептуальный куратор: что создаем
• УК: как реализуем
• Иностранный архитектор: авторская идея
• Генпроектировщик РФ: проектная ответственность
• Технический заказчик: техническая реализация
СПЕЦИФИКА ПРОЕКТА
• Исторический центр Москвы
• Реконструкция / глубокая реконструкция
• Доходный дом и имущественный контур
• Зоны охраны, археология, ДКН
• Повышенное внимание города и общественности
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТУР
• Оператор / арендаторы
• Эксплуатирующая компания
• Facility management
• Операционная модель и требования к проектированию
• Передача объекта в эксплуатацию